Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional

UNIRIO & CGU

Data: 07/10/2011

Hora: 16:00h às 17:30h

Local: Sala de reunião NP2tec

# Participantes

| Nome | Setor |
| --- | --- |
| Otavio Neves | CGU |
| Claudia Cappelli | UNIRIO / NP2Tec |
| Julio Leite | PUC - Rio |
| Mirian Gontijo | UNIRIO / NP2Tec |
| Priscila Engiel | UNIRIO / NP2Tec |
| Vanessa Nunes | UNIRIO / NP2Tec |

# Objetivo

Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.

# Informações discutidas

- Equipe

  - Foram apresentados os integrantes do projeto para o Otavio Neves (participante da CGU no projeto).

  - Claudia comentou que seria interessante definir a forma de participação da CGU no projeto. Otavio comentou que eles ainda estão avaliando quem será o responsável pelo projeto. Estão verificando se há alguém na Regional da CGU do Rio de Janeiro que possa participar. Isso seria interessante pois poderiam estar presencialmente na reunião. Até a próxima reunião, eles terão uma definição. Por hora, o Otávio é a pessoa alocada ao projeto.

  - As reuniões ficaram agendadas para sextas-feiras de 16:00 às 17:30 h com periodicidade quinzenal.

- Infraestrutura

  - Ainda não houve retornou sobre a criação do site para publicação do projeto.

  - Priscila enviará a Otávio as últimas versões dos documentos elaborados pela equipe.

  - Andrea enviou a ata da reunião anterior.

  - Miriam e Julio foram inseridos no Projeto de Pesquisa da UNIRIO e como participantes da equipe neste projeto criado no Lattes da Claudia Cappelli.

- Escopo

  - O escopo do projeto foi relembrado e confirmado. O trabalho será com a visão de transparência organizacional, mas partindo dos processos organizacionais. Neste escopo estarão contidas as práticas para transparência de processos e de informações.

  - Foi discutido o documento enviado pela Priscila com exemplos de conteúdo de escopo de alguns modelos de maturidade. Claudia sugeriu organizar estas sugestões criando um V0 (proposta) de conteúdo de escopo para o Modelo de Transparência. Em seguida a equipe iniciará uma discussão em cima desta proposta.

  - Otavio mostrou preocupação com o tamanho do projeto. Ele indicou que poderia ficar um trabalho muito grande já que estará abrangendo informação e processo e para cada um, vários níveis e características. Propôs focar em apenas uma das opções. Claudia propôs que o escopo fosse definido levando em consideração informações e processos, mas que o projeto poderia ser dividido em fases, gerando produtos por fases que poderiam ser liberados aos poucos. As fases poderiam ser os níveis de maturidade, ou seja, para cada nível vai-se desde a definição inicial, passando pelas características, definição de operacionalizações/práticas/mecanismos de implementação, deixando o nível possível de disponibilização e uso. Todos concordaram.

- Nome do Modelo

  - Andréa consolidou a lista de nomes e enviou para todos para novas sugestões e opiniões. Vanessa e Julio contribuíram com mais ideias.

- Método de Criação de Modelos de Maturidade

  - Priscila elaborou um V0 do método de desenvolvimento do modelo de maturidade em transparência organizacional.  Andréa e Julio revisaram o documento e propuseram outras fases.

  - Claudia e Priscila irão ajustar o documento, agregando as ideias propostas.

- Meta-Modelo

  - Priscila analisou o meta-modelo do CMMI para verificar se ele atende às necessidades de descrição do modelo de transparência. Julio comentou que não consegue pensar em Transparência olhando o meta-modelo do CMMI, pois no CMMI eles seguem as áreas de Engenharia de Software para as áreas de processo e não consegue visualizar quais seriam essas áreas em transparência. Claudia disse que as características poderiam ser as áreas de processo, nesse caso não haveria objetivos.

  - Priscila sugeriu olhar o SIMMCO (outro modelo encontrado na literatura). Julio disse que diferente do CMMI o SIMMCo parte da maturidade. Por conta disso parece mais interessante, porém existem alguns elementos do modelo CMMI que poderiam ser inseridos no meta-modelo do SIMMCo.

  - Claudia e Priscila farão um V0 (proposta) de um meta-modelo para maturidade de transparência através da junção de elementos dos dosi modelos trazidos a discussão.  Em seguida a equipe iniciará uma discussão em cima desta proposta.

- Níveis de Maturidade

  - Um ponto que ainda está em aberto é quais são efetivamente os níveis de maturidade. Na reunião anterior percebeu-se que não são exatamente os graus de transparência. Houve uma sugestão da Renata de que poderiam ser itens como: Lei, Cidadão, Participação e Credibilidade. Mas isso ainda será amadurecido ao longo do projeto.

# Atividades

| DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA DE CONCLUSÃO | STATUS | PRIORIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finalizar com a DTIC a criação da página do projeto | Claudia | 21/10 | Em andamento | ALTA |
| Construir V0 do meta-modelo de maturidade para Transparência | Priscila Claudia | 15/10 | A iniciar | ALTA |
| Construir V0 da proposta de escopo do modelo de maturidade para Transparência | Priscila Claudia | 15/10 | A iniciar | ALTA |
| Gerar nova versão do processo de definição do modelo de maturidade de Transparência | Priscila Claudia | 15/10 | A iniciar | ALTA |
| Discutir nome do modelo | Todos | 21/10 | Em andamento | ALTA |
| Revisar V0 do escopo do modelo | Todos | 21/10 | A iniciar | ALTA |
| Revisar V0 do meta-modelo | Todos | 21/10 | A iniciar | ALTA |
| Revisar nova versão do processo de definição do modelo de maturidade de Transparência | Todos | 21/10 | A iniciar | ALTA |

# Próximas Reuniões

| DATA | LOCAL | HORÁRIO |
| --- | --- | --- |
| 21/10/2011 | Sala de reunião NP2tec - UNIRIO | 16:00 às 17:30 horas |