Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional

UNIRIO & CGU

Data: 21/10/2011

Hora: 16:00h às 17:30h

Local: Sala de reunião NP2tec

# Participantes

| Nome | Setor |
| --- | --- |
| Andrea Magalhães | UNIRIO / NP2Tec |
| Claudia Cappelli | UNIRIO / NP2Tec |
| Julio Leite | PUC - Rio |
| Mirian Gontijo | UNIRIO / NP2Tec |
| Priscila Engiel | UNIRIO / NP2Tec |
| Renata Araujo | UNIRIO / NP2Tec |
| Vanessa Nunes | UNIRIO / NP2Tec |

# Objetivo

Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.

# Informações discutidas

- Equipe

  - As reuniões ficaram agendadas para sextas-feiras de 16:00 às 17:30 h com periodicidade quinzenal.

- Infraestrutura

  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.

  - Priscila e Claudia criaram o site do projeto e enviaram para a revisão da equipe do projeto

- Escopo

  - O escopo do projeto será com a visão de transparência organizacional, mas partindo dos processos organizacionais. Neste escopo estarão contidas as práticas para transparência de processos e de informações.

  - Priscila e Claudia definiram como deveria ser o levantamento do escopo do modelo de maturidade de transparência e agregaram essa informação no documento do processo de desenvolvimento de um modelo de maturidade

- Nome do Modelo

  - Andréa consolidou a lista de nomes e enviou para todos para novas sugestões e opiniões. Vanessa e Julio contribuíram com mais ideias.

- Método de Criação de Modelos de Maturidade

  - Claudia e Priscila ajustaram o documento, agregando as ideias propostas.

  - A equipe irá fazer uma revisão completa no documento para ser discutido na próxima reunião

- Meta-Modelo

  - Claudia e Priscila fizeram o V0 (proposta) do meta-modelo para maturidade de transparência.

  - A equipe discutiu a proposta do meta-modelo para maturidade de transparência na reunião.

  - Renata disse que maturidade e algo conceitual. Acredita que não apresenta formas de operacionalizar e formas de medir.

  - Claudia disse que estamos definindo um modelo de níveis e de medição (verificação se a organização esta naquele nível).  No CEI é definido em 2 modelos diferentes CMMI e CBAIPI, de repente seria melhor separar. Renata comentou que o CMMI coloca exemplos de métricas, mas não determina formas de medir.

  - Renata comentou que se as características compõem um nível, é estranho que essas características sejam conflitantes. Claudia explicou que estão lidando com características de qualidade, e que estas são implementadas proporcionalmente a intenção do cliente.

  - Nivel de maturidade- conjunto de características e conjunto de resultados. As características se relacionam com o objetivo de produzir resultado, então o relacionamento entre características podem não existir.

  - Claudia comentou que as características foram organizadas em níveis. Talvez devessem desdobrar as características em práticas e organizar as práticas em níveis

  - Julio propôs uma reunião presencial para fechar a idéia dos níveis de maturidade. Informou que as 6f esse horário, ele poderia comparecer presencialmente  na reunião. A próxima reunião será presencial então.

  - Claudia acha que para discutir o meta-modelo será necessário definir os níveis. Renata acha que as características podem fazer parte do objetivo. E o nível ser composto por práticas.

  - A discussão ficará suspensa até a definição dos níveis. Na próxima reunião.

- Níveis de Maturidade

  - Um ponto que ainda está em aberto é quais são efetivamente os níveis de maturidade. Nas  reuniões anteriores percebeu-se que não são exatamente os graus de transparência. Houve uma sugestão da Renata de que poderiam ser itens como: Lei, Cidadão, Participação e Credibilidade. Mas isso ainda será amadurecido ao longo do projeto.

  - Julio comentou que para identificar os níveis precisaria das práticas. Claudia e Renata discordam. A idéia é discutir os níveis na próxima reunião.

# Atividades

| DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA DE CONCLUSÃO | STATUS | PRIORIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Finalizar com a DTIC a criação da página do projeto | Claudia | 21/10 | Concluído | ALTA |
| Construir V0 do meta-modelo de maturidade para Transparência | Priscila Claudia | 15/10 | Concluído | ALTA |
| Construir V0 da proposta de escopo do modelo de maturidade para Transparência | Priscila Claudia | 15/10 | Concluído | ALTA |
| Gerar nova versão do processo de definição do modelo de maturidade de Transparência | Priscila Claudia | 15/10 | Concluído | ALTA |
| Discutir nome do modelo | Todos | 04/11 | Em andamento | ALTA |
| Revisar V0 do escopo do modelo | Todos | 04/11 | A iniciar | ALTA |
| Revisar V0 do meta-modelo | Todos | 04/11 | A iniciar | ALTA |
| Revisar nova versão do processo de definição do modelo de maturidade de Transparência | Todos | 04/11 | A iniciar | ALTA |

# Próximas Reuniões

| DATA | LOCAL | HORÁRIO |
| --- | --- | --- |
| 04/11/2011 | Sala de reunião NP2tec - UNIRIO | 16:00 às 17:30 horas |