Projeto de Construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional

UNIRIO com Apoio da CGU

Data: 25/05/2012

Hora: 14:00h às 15:30h

Local: Sala de reunião NP2tec

# Participantes

| Nome | Setor |
| --- | --- |
| Claudia Cappelli | UNIRIO / NP2Tec |
| Mirian Gontijo | UNIRIO / NP2Tec |
| Priscila Engiel | UNIRIO / NP2Tec |
| Renata Araujo | UNIRIO/NP2Tec |

# Objetivo

Reunião de acompanhamento do projeto de construção do Modelo de Maturidade em Transparência Organizacional – UNIRIO & CGU.

# Informações discutidas

- Geral

  - Claudia comentou que o Prof Gleison, especialista em construção de modelos de processo e que atua como participante do grupo que elaborou e mantém o MPS-Br fará parte do grupo de trabalho

- Infraestrutura

  - Priscila enviou a ata da reunião anterior.

  - Priscila dará acesso ao Gleison na página do processo e enviará o material elaborado até o momento.

- Nome do Modelo

  - Ainda não foi definido o nome do Modelo de Maturidade de Transparência.

  - Foi discutido se o modelo deveria ser um modelo de maturidade ou um modelo de referência. Claudia e Renata acreditam que um modelo de maturidade remete a um formalismo que talvez o modelo em transparência não possua.

- Método de Criação de Modelos de Maturidade

  - O método está sendo construído junto com as tarefas que estão sendo desenvolvidas pela equipe.

- Meta-Modelo

  - O meta-modelo para a dimensão de informações ainda está em elaboração.

- Níveis de Maturidade

  - Execução do Piloto

    - Claudia comentou que não teve notícias sobre o comunicado do INMETRO para que o piloto possa ser iniciado.

    - O Tanaka ainda não enviou a convocação para as áreas da UNIRIO envolvidas no processo para a participação do piloto. Claudia irá falar novamente com o Tanaka na segunda-feira. Claudia e Renata comentaram que talvez não seja necessária esta formalização dado que a necessidade de informação do piloto seria pouca e portanto poderia ser feita de maneira informal.

  - Modelo de Avaliação

    - Gleison enviou o modelo de avaliação do MPS-BR. Priscila e Claudia fizeram uma primeira análise para tentar algum tipo de adaptação para o Modelo de Transparência. Priscila iniciou uma primeira versão.

    - Renata propôs realizar um conjunto de perguntas analisando as práticas como forma de avaliação. Priscila irá realizar uma versão inicial e enviar para a equipe.

# Atividades

| DESCRIÇÃO | RESPONSÁVEL | DATA DE CONCLUSÃO | STATUS | PRIORIDADE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Discutir nome do modelo | Todos | - | Em andamento | ALTA |
| Revisar processo de definição do modelo de maturidade de Transparência | Todos | - | Em andamento | ALTA |
| Definir o meta-modelo do eixo das informações | Todos | - | A iniciar | ALTA |
| Definir os níveis do eixo das informações | Todos | - | A iniciar | ALTA |
| Inserir no plano do Projeto Piloto os comentários da Miriam | Priscila | 06/05 | Concluído | Alta |
| Formalizar o piloto com o INMETRO | Carla Murilo | 01/05 | A iniciar | Alta |
| Emitir convocação das Áreas na UNIRIO para participação no piloto | Tanaka | 08/05 | A iniciar | Alta |
| Solicitar o material sobre modelos de avaliação ao Gleison | Renata | 10/05 | Concluído | Alta |
| Inserir Gleison no site do projeto | Priscila | 25/05 | Concluído | Alta |
| Enviar ao Gleison o Material do Projeto | Priscila | 25/05 | Concluído | Alta |
| Enviar uma segunda versão do conjunto de perguntas para a avaliação do nível 2 | Priscila | 09/06 | A iniciar | Alta |

# Próximas Reuniões

| DATA | LOCAL | HORÁRIO |
| --- | --- | --- |
| 15/06/2011 | Sala de reunião NP2tec - UNIRIO | 14:00h |